# （一）售后服务方案

## 一、投标售后服务承诺书

为了保证软件开发项目的顺利建设实施，根据本项目建设内容所涉及系统用户的特点，我方将面向相关用户提供售后服务和技术支持。

本公司根据《软件开发项目招标文件》系统运行维护部分的要求，对售后服务以及技术支持做出下列承诺和保证：

1、本项目从项目验收合格之日起，提供终身维护服务。为确保为本项目稳定正常运行，我方保证具有丰富的项目运维经验经验的技术人员至少2人为本项目售后服务提供保障，且技术支持人员为我公司任职一年以上的正式员工。

2、我方提供技术服务，负责对运行中出现故障进行处理，根据实际故障情况我方派员负责查找故障原因并将设备恢复到正常运行状态。

3、故障响应

7*24小时的电话技术支持。我公司在出现设备故障的15分钟内给予响应，24小时内恢复运行。特殊情况，根据实际情况减少故障处理恢复时间。

4、针对设备使用人员提供培训，培训内容包括业务流程、硬件操作、维护、集成环境下的故障分析培训、数据备份和灾难恢复培训及应急方案等内容的培训。

5、我方对项目进行过程中产生的文档进行有效的管理，接受用户方对项目各阶段评估分析和监督管理。对项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露。

6、我方将长期提供优良的技术支持，免费保修期间的维护服务不收取任何额外费用，保证期后，我方承诺仍根据合同要求向项目方提供技术服务，并以合理价格提供功能改进技术服务，保修期后的具体服务价格双方另行协商。

维护与支持的具体内容如下：

1） 电话支持

我公司提供对应用的运行、维护提供24小时的实时技术支持。

我公司提供热线电话或Email、传真等方式随时回答用户各种技术问题并在24小时内提出解决方案。

2）远程技术支持

当设备出现故障，经用户许可后，我公司远程登录用户系统，进行故障分析、问题定位并提供解决方案。对设备进行的任何配置、数据改动及其它可能对设备造成不良影响的操作，确保经用户确认后进行。

3）现场服务

当设备运行出现严重故障，或因更换服务器等原因需要重新搭建时，我公司将及时提供切实可行的建议，通过远程支持不能及时解决问题时，派技术支持人员赶赴现场，协助用户完成故障排除、升级或迁移操作，对设备进行完整性检查并跟踪运行。

7、定期跟踪

项目验收完毕后，我公司将定期电话、现场跟踪设备使用情况，听取意见和建议，及时分析设备存在的问题，并随时给予解决。必要时，我公司将派遣技术人员去现场解决存在的问题。

8、维修巡检服务

我司提供现场定期维修巡检服务：不少于每半年1次现场巡检。维修巡检服务以现场服务为主，通过电话或远程在线为辅。

## 二、安装、调试与验收

1、公司将提供原厂商授权工程师对本项目主机系统、系统平台软件等设备的正常安装、调试和运行的整套附件、配套件和材料；交货时提供主机系统、系统平台软件等设备的各项技术文档。

2、公司按国家有关行业管理部门规定的ISO质理管理标准、机房环境标准、系统应用平台要求进行设备安装调试。

3、公司保证设备均为制造商原产原装并通过国家认证，保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。货物到达用户指定的现场后，由公司与用户共同核对装箱单,共同开箱（若有争议,请质检机构检验确定），依照合同的货物清单清点，并进行签字确认。

4、公司保证在项目实验过程中，若牵涉到与第三方产品集成工作，公司保证将同其他供应商通力合作，并提供强力的技术支持。

5、公司保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在使用寿命期内具有满意的性能，公司对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责与原制造厂商并协助解决，在满足用户需要的前提条件下提供最佳处理方式。

6、公司承诺本次提供的所有设备满足标书要求，对标书中的变更修改内容以本合同的设备配置附件为准.公司承诺所有的设备满足技术完整性要求。如有线缆、附件等遗漏,影响设备安装和运行，由公司承担并负责解决,直至达到平台和用户最终要求为止。

7、公司承诺所有设备按用户规定时间到达并组织相关项目验收流程：

第一阶段在合同规定的所有货物到货后，由用户或第三方监理公司对设备到货进行到货验收（清点设备及附件是否齐全,加电是否工作正常等工作）如出现货物与合同清单不匹配或货物由于运输造成的故障将按合同要求更换新产品;

第二阶段在设备安装调试完成后2天内由用户或第三方监理公司对设备组织验收(项目经理应提前一天通知用户单位项目负责人,并且准备好全部与验收有关的各种验收文档与技术文档,陪同用户项目组验收人员对工程进行验收,相关技术负责人进行讲解，并且向用户验收组人员演示各种功能）。

项目验收合格后，应向用户项目组人员提供全套施工文档、技术文档(书面、电子），并且进行技术交底，并且根据合同中规定的各项要求，对用户相关技术人员进行培训等,在2015年03月底前完成交接工作。

## 三、质保服务

1、公司提供三年现场技术服务，包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等,并负责系统的开发、集成,处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系。

2、签订合同时提供所投本项目设备的原厂商授权承诺原件。

3、公司承诺在质保期内提供3年免费免费现场技术服务并定期进行巡检，出现设备故障时，承诺：

A、针对所投硬件产品承诺原厂商3年7×24现场服务.在质保期内,提供24小时内上门服务。对于硬件损坏当场无法修复，当日48小时内更换所需配件.保证机器正常使用不受影响.另保证整机原厂不拆封送到客户指定安装地点.

B、针对所投系统开发提供1人/3年5*8小时的常驻现场服务。在质保期内，提供24小时(24*7)内上门服务（配件+人力），人工、配件、交通等任何费用全免。

4、公司在项目地拥有售后服务机构，为保障用户本地日常技术维护力量，公司将提供完全本地化服务。

5、公司为本项目提供方案设计、系统实施、设备安装调试、项目交接过程结束后都将为用户提供完整的技术资料和报告.每次售前服务包括设备故障维护、日常巡检服务都会为用户提交相关文档，内容包括起因、响应、过程、结果、今后注意事项等各部分。

6、在保修期结束前，由公司专职工程师、用户对所供设备进行一次全面检查，任何设备软件硬件缺陷公司将负责修理,在修复之后，公司将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。

7、公司拥有完备的备品备件仓库、物流、技术服务流程，承诺提供本项目所有设备的终身保障，承诺对用户因业务所需要新增设备或部件提供最优的技术和价格保障。

## 四、维修巡检服务

巡检服务又称预防性检查维护，是项目维护的重要组成部分。设备巡检一般定期进行，由我们售后工程师对用户的设备进行全面检测，确认其运行状态，检查设备错误记录，排除潜在隐患，以确保设备能正常稳定运行。

设备巡检是将设备故障几率降低到最小程度的有效重要手段，是设备维护的重要环节。设备巡检是主动式服务。巡检完毕后，提交巡检报告。

巡检目的

### 1、消除隐患：通过巡检，可以发现潜在的隐患，从而可以预先采取必要的手段消除这些隐患。任何故障的发生都是由于潜在的隐患积累到一定程度后的反映，一般来说通过巡检可以消除大多数的故障隐患，保障不间断运行。

### 2、降低损失：通过巡检，可以降低故障的损失。比如说巡检发现数据备份不正常，就可以及时处理，如果数据备份有问题时，虽可能对设备运行没有影响，但一旦数据库故障发生，备份不能用的话，损失就不可估量。

### 3、快速恢复：巡检的一个重要目的是有助于在故障发生时，巡检资料有助于设备故障的查找，从而快速恢复。

巡检形式：维修巡检服务均采用现场服务为主，通过电话或远程在线为辅。巡检方式可由用户决定：

1、不少于每半年1次现场巡检，巡检周期可由用户决定；

2、其他组合方式。

### 4、巡检内容

| 巡检项目 | 简要描述 |
| --- | --- |
| 环境状况检查 | 温度、适度、除尘、电源 |
| 运行状态检查 | 设备整体状态 |
| 性能检查 | 使用者主观感受抽查、主机负载情况检查、网络负载情况、数据库负载情况、备份策略及备份可用性检查 |
| 安全性检查 | 机房安全性、主机安全性、数据库安全性、备份安全性 |

# （二）售后服务计划

# 1建立用户维护档案，定制用户服务计划书

公司为用户建立有详尽的系统维护服务档案，记录有系统配置、双方人员信息、系统维护记录、备件储存情况等信息.并根据两中心的实际需要,定制有详细的服务支持计划。同时对于该档案我们会及时更新以保证其资料的实时，准确。

## 2定期预防性维护

解决问题的最好方法是防范于未然。公司给用户指定的专责工程师将对用户的服务器进行现场监控，并将根据制订好的支持计划书每月对用户的设备进行正规的定期预防性服务。

定期巡检： 每月巡检一次,每年巡检维护12次.

不定期巡检:重要项目、系统改造等重要操作日期前，增加对系统进行现场巡检支持服务。

定期走访：工程师定期走访,解答用户的技术疑难。

预防性维护的内容包括：

- 环境检查，温度湿度，电源等；

- 系统故障记录的分析(包括软件和硬件),排除故障隐患;

- 硬件设备的全面诊断体检；

- 硬件设备的清洁；

- 网络环境的检查、测试

- 按需要对硬件进行微代码升级

- 按需要安装补丁程序（PTF）

- 操作系统健康检查

- 系统基本的性能分析

- 技术问题的咨询和辅导

- 专用备件的库存状态查询及更新

- 向客户提交详细的巡检报告和总结

## 3提供专职维护工程师

公司的信息系统维护服务采取专责维护工程师制度。公司可以指定专门的工程师为用户信息中心服务，以全面负责与用户相关的维护服务，保证维护服务的全面和连续性。

专责工程师负责处理下列事务:

- 客户档案管理

及时检查和更新客户档案信息,确保信息准确，一致。

- 及时的沟通

专责工程师每月对此次用户项目的服务器及软件作预防性维护工作，并和客户进行沟通，了解客户的需求,并和客户技术人员进行技术交流。

- 定期汇报

专责工程师每季度会和售后服务经理一起与客户负责人召开会议,做好服务汇报工作，并提交详细的服务报告和以后的工作规划。同时悉心听取客户领导的意见，以便更好地提高服务质量。

- 合理化建议

在日常的维护工作中，针对服务器及数据库软件的系统运行情况，结合公司工程师的实际经验，提出一些系统改进建议,供用户参考。

## 4技术交流及培训

公司专责工程师每季度会与客户进行一次正式的技术交流和培训，并为客户提供相应的技术资料和文档，以提高客户的技术水平，更好的管理和使用设备。同时,对于日常工作中客户提出的技术方面的咨询和问题，公司技术支持中心和专责工程师也会予以积极的响应。

# （三）施工组织方案

- 工程概况

广州合生元珠江新城办公室综合布线及机房建设项目（下称“项目”）是信息化弱电综合系统项目，目标是为新设的合生元珠江新城办公室提供一个能适应数字化、信息化办公需要的办公环境。本项目的信息化建设分两部分实行。第一部分是以综合布线为主进行的基础信息化建设，能与基建装修同步进行的建设内容，要求合理设计管线结构和路由，预留网络和语音电话系统的接口部分；第二部分是以信息机房建设为主进行的信息化建设。

1.1 系统工程范围

本项目工程分两部分：第一部分是综合布线系统，包括数据线缆的敷设、线缆的端接与标示；第二部分是机房建设，包括机柜的安装、机房用电和UPS的安装、精密空调、环境监控系统、气体消防系统和集团电话系统的协调整合，集团电话交换机的调试。

1.2 编制依据

（一）国家现行的技术政策、标准、施工及验收规范、工程质量评定及操作规程：

#### 1)《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》

2)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》  CECS72：97

3)《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》  CECS89：97

4)《高层民用建筑设计防火规范》  BG5004-94

5)《建筑物防雷设计规范》  GB50057-94

6) IEEE  802.3 (电气和电子工程协会)

7) EIA/TIA568、EIA/TIA、TSB-36/40、TSB-67（电子工业协会/电信工业协会）

8) ESO/IEC、JTCI/SC25/WG3（国际标准组织）

9) ANSI、FDDI/TPDDI  100Mbps （美国国家标准研究会）

10) 工业标准及国际商务建筑布线标准

11) 中国建筑电气设计规范

12) 工业企业通讯设计规范

13）GB 50312-2007 综合布线工程验收规范

- 施工组织方法和各种措施

2.1施工总指导思想

根据本项目的特点及重要性，我们组织施工的指导思想是：要求工程施工人员严格按照质量保证体系和管理办法进行运作，要质量、安全、工期、文明施工一起抓，并贯彻执行本工程的质量计划和工期计划，对管理职责、文件和资料、材料采购、施工过程、检查和试验、不合格品的预防和纠正、产品保护、质量记录、服务质量等进行全方位严格控制，以确保工程质量。同时要求施工人员严格按照施工规范、操作规程和有关安全生产、文明施工要求施工，认真做好技术安全交底和落实安全技术措施，强化安全检查和整改工作，以保证施工安全。尽力采用“四新”技术，以先进的施工机械设备和先进的施工方法，通过系统和科学的组织管理，以求弱电施工水平达到国内先进标准，确保工期按期完成的目标。做到守合同、守信誉、优质、安全、文明、高效地完成本工程全部合同规定的任务，为贵方交一份合格、满意的答卷。

2.2总体施工顺序

合理安排好施工总体顺序是对整个工程的施工、穿插施工、处理好施工衔接、组织好主要与次要工序的完成的关键。

我方将根据本工程的结构特点，平面布局和设计要求，确定以前期穿线、线缆端接、线缆测试等环节为主攻目标；以机房强电、UPS系统、精密空调、环境监控系统、气体消防系统、集团电话系统为次攻目标，实行合理穿插、提前插入、分段流水、加强协调，运用科学的、先进的步骤和施工方法，使整个工程有计划、循序施工。

2.3 质量管理目标

加强质量检查管理，建立质量管理体系，狠抓施工过程控制，使本项目各系统均能符合业主的使用要求。

2.4安全目标

建立完整的安全管理体系，安全施工原则落实到个人，使整个工程期间杜绝人员受伤及事故。

2.5文明施工目标

通过对施工现场中的质量、安全防护、安全用电、机械设备、技术、消防保卫、场容、卫生、环保、材料等各方面的管理，创造良好的施工环境和施工秩序，全体职工遵纪守法，文明作业，树立良好的社会形象。

2.6环境保护目标

采取有效措施，避免施工扰民，最大限度地减少对环境的污染

2.7技术准备

#### 1）收集、审定和学习施工用标准、规范、施工图集。

本项目的施工应严格遵循验收规范和相关工艺标准及有关规定。施工开始前组织项目组人员认真学习标准、规范和施工图册。

#### 2）图纸会审、二次深化设计报审。

图纸会审前，专业技术人员应认真阅读熟悉图纸的内容和要求，把疑点和问题整理出来，待技术交底时，一并逐一解决。

施工图缺项增补和需要调整修改之处，需进行二次深化设计和补充设计。设计完毕交业主或甲方监理单位预审，得到确定后才能正式分发使用。

#### 3）技术交底

技术交底包含设计交底及技术交底。技术交底应在设计单位、施工单位、设备供应单位之间及施工单位内部专业技术人员与施工负责人之间进行。

内容包括：设计要求、施工组织设计中的有关要求，工程所用材料、施工器具、设备性能参数、施工条件、施工顺序、施工方法（工艺）、预埋预留、相关工程质量标准、成品保护、验收评定标准、施工中安全注意事项等。

2.8技术资源

我方经多年的智能化弱电、机电工程施工，有一支具有丰富经验的技术队伍，能够为工程提供及时有效的技术支持。

2.9 物力资源

本项目的项目部配备充裕的施工工具、机械设备和电脑多台，可根据本工程施工方案和进度计划，确定施工机具及设备的类型、数量和分期分批进场时间。

2.10 施工现场准备

### 1)临时用地计划

#### 一、临时用地计划

| 用 途 | 面积（平方米） | 位置或范围 | 占用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备放置及材料仓储 | 20平方米左右 | 可以上锁的办公室仓库或者杂物间，方便施工取材及安全管理。 | 从开工到初步验收 |

2.11 业主配合事宜

### 1) 施工的配合要求

在施工前，施工工程中需要必备的施工条件，如：仓库、施工用电等辅助施工设施，这就需要业主来配合我公司，安排部署、落实到位。

我们建议要求仓库面积为20 平方米，建立在工地中心或易管理的地方。

### 2) 不可预见的协调

在整个施工工程中，存在着一些不可抗的因素。这需要业主或甲方监理按照实际情况进行各方面的协调工作。

2.12 材料进场计划

主要材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送审检验提前定货，并保证在使用前5 天左右开始进场，在使用过程中根据堆放场地情况分批进场，以保证施工需要。

### 1） 线缆的进场计划

在基础工程完工前5 天左右，预先按照合同书内选定的线缆材料品牌、型号规格定货，并进行线缆材料的审核、检查、审查等工作。保证施工工地现场施工工程按照施工进度顺利进行，防止误工现象的发生。

### 2）设备的进场计划

对于本项目，信息点模块面板、配线架及机柜等设备是在线缆敷设完毕后使用到的部分，因此会安排在线缆敷设完成前进场。进场按照合同内设备清单内容的品牌、型号规格及厂家向供货商定货，并交于业主方、监理部门对各系统设备进行审核、检查、审查等工作，符合要求后方可安装施工。由于某些设备价格比较昂贵，防止设备的丢失，我方会根据施工现场的具体情况来安排设备的进场与安装日期。比如：UPS、精密空调、集团电话交换机等设备的安装。

2.13 设备检验计划

### 1） 到货检验

设备到货后，我方将通知甲方和业主方对设备进行到货检查。按照合同设备的型号、规格及数量进行核对。

### 2） 开箱检验

在开箱检验时我方的施工负责人、甲方和业主方要求全部在场，对设备的内外包装设备外观进行检查，若发现设备短缺和外观破损，供货商应及时处理。

2.14 施工工艺及方法

2.14.1 线缆敷设

缆线敷设前的准备工作

敷设前的准备工作有：制定敷设计划，列出缆线清单，准备必要的机具，如缆线盘架、起重工具等。将需用的缆线必要时还需进行预试。

根据缆线的重量、长度、施工方法，来确定施工人数。敷设时统一指挥、协调一致，搞好通信联络员，确保安全施工。

2.14.2 线缆端接

- 工艺流程

连通性测试

做 好 线 标

线缆端接

预留线缆长度

安装位置确定

- 施工要点

  - 线路测试

参照图纸对前端的所有点到位情况进行详细检查，看是否有被接掉、割断现象；

检查所有线路的标签是否正确、缺失；

用专门测试仪表对所有线缆进行断路、短路的测试；

用500V的兆欧表测量所有线与线、线与地之间的绝缘电阻，不少于20兆欧。

  - 安装前的设备检验

施工前应对所安装的设备外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产地证明、说明书、技术文件资料进行检验，检验设备是否选用厂家原装产品，设备性能是否达到设计要求和国家标准的规定；

  - 设备安装位置的设置

根据图纸设计要求，正确选定安装位置；

施工前对设备安装位置的性质进行统计，例如：吊装、墙装、顶装、安装高度等，做到安装之前心中有数；

2.15 工程验收

2.15.1  验收方式

整个工程验收按施工各阶段分成综合布线系统验收、机房建设验收2个层次的验收方式。

2.15.2  综合布线系统验收

综合布线系统验收是指对系统的线缆敷设、端接和测试完成后进行的阶段验收，由业主、施工单位等共同参加。综合布线系统验收报告应包括管线施工图、配线架资料、线缆测试数据等。

2.15.3  机房建设验收

验收内容如下：

- 机柜安装情况。

- 机房供电系统安装情况。

- 集团电话系统安装情况。

- 环境监控系统及气体消防系统安装情况。

3. 人力配备

3.1劳动力组织安排

根据工程特点及施工进度的安排，拟配备线缆施工人员5人（最高峰）、系统调试人员1人（最高峰）。以上人员均通过严格的岗前培训，有能力满足本工程的施工要求和进度要求。

3.2人员到位计划

劳务人员将视工程进展情况，由项目经理与业主、相关单位人员协调后，按照施工进度计划派遣施工人员到场，以不影响工期为主导原则优质高速的完成项目。

4. 质量控制及保证措施

(1) 施工中严格按照有关标准、规程、规范进行作业，运用我公司先进的工法和施工技术、经验，提高工序质量。

(2) 加强工程施工全过程的质量管理，严格实行质量监控，尤其是被列入关键工序和特殊过程的工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点技术攻关、特殊工种持证上岗、所用工具及设备的能力检定、工序验收等各个环节予以全过程控制，保证工程质量。

(3) 在施工实行“工序操作流程制”，各工序要坚持“自检、作业检、交接检”制度。在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。避免返工，同时也提高自我控制的意识能力。

### (4) 严格执行施工员、质检员监督制度。

4.1 系统线缆铺设安装工程质量程序控制

4.2 关键工序质量控制

根据以往施工经验，下列诸点在实施过程中，应不失时机的提醒有关方面注意，保证工程顺利进行。

#### 1）在图纸会审、技术交底时提醒业主关注的几个问题：

在设备订货时，要向设备供货商提出要求，预留设备状态信息采集点，以备监控设备采集。

要提前确定前期要求土建预留的孔洞位置，要尽量按原来预留的，不要轻易改动，以免造成大量返工，增加投资。

#### 2）在施工的过程中，施工人员要注意以下诸点：

墙面（用石料、木板）装饰时、经常将墙面上的面板盒覆盖，要及时提醒装饰人员，把孔位开出。

墙面上安装弱电插孔盒时，一定要兼顾电源插座的高度，保证一致。

施工中要特别留意，禁止有人将电焊机地线接到弱电线缆上，一旦发生，必须更换线缆。

采取措施保护成品，严防丢失。

预埋的线管清理疏通之后，必须再将管口赌住，以防混凝土、杂物掉进线管。

5. 进度安排及控制措施

5.1 施工进度目标

加强协调管理，使得各施工顺序、衔接关系适当，施工科学、合理。保证本项目在计划总工期内实现，力争提前完成合同工期。

5.2 进度计划编制

5.2.1 编制说明

本项目建设作为办公室装修工程施工的组成部分，原则上受其它因素影响，对进度安排的约束，尽量做到穿插施工，不影响总工期时间。因此本施工组织设计中的施工进度计划以我方长期从事系统工程的经验安排，具体的开始、结束时间仅供参考或按实际情况而定。

我方将根据进度安排分区块进行施工、调试及验收。

5.2.2 施工进度安排

详见“施工进度计划表”

6. 文明施工及安全保证措施

6.1. 建立安全制度

我方会对进场施工人员等进行安全生产文明施工教育，经过抽问或考试合格认可后才准许进入现场上岗工作。

6.2. 安全防范重点

    - 资料记录保存安全性

    - 事故控制点：

      - 触电事故；

      - 物体打击事故；

      - 设备机具伤害事故。

    - 控制点的管理：

      - 制度健全无漏洞；

      - 检查无差错；

      - 设备无故障；

      - 人员无违章。

6.3. 安全措施

具体安全措施如下：

施工用电必须按照《电业安全工作规范》规定操作，严禁私自拉电或带电作业。建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置漏电保护装置。

使用电气设备、电动工具应有可靠保护接地，随身携带和使用的工具应搁置于顺手稳妥的地方，防发生事故伤人。

施工用的高凳、梯子、人字梯、高架车等，在使用前必须认真检查其牢固性。梯外端应采取防滑措施，并不得垫高使用。在通道处使用梯子，应有人监护或设围栏。

人字梯距梯脚40-60cm处要设拉绳，施工中，不准站在梯子最上一层工作，且严禁在这上面放工具和材料。

7. 协调配合管理

- 在工程实施过程中与建设单位紧密配合。

- 指派负责人在施工现场，参加建设单位召开的相关会议，听取建设单位指令、意见、并认真执行。

- 及时交流信息，紧密配合建设单位在工程实施过程中一切活动。

- 认真对待建设单位的需求变化，并积极协商解决办法，最大限度的满足顾客需求，不贻误施工时机。

- 及时向建设单位通报施工中出现的问题和乙方需求，并通过协商寻求解决办法。

# （四）专项运输方案

## 1运输方案设计原则

安全可靠性:安全可靠就是运输方案设计得首要原则,为此在配车装载、道路运输、捆绑加固、装卸实施等方案设计中,运用了科学分析与理论计算相结合得方法,确保方案设计科学,数据准确真实,操作实施万无一失;

经济适用性:为了维护业主方得经济利益,在本运输方案得设计过程中,工程项目经理部对多套运输方案进行筛选优化,采取最优化得技术方案,采用最适合得车辆设备,降低运输费用,最大限度得减少运输成本,确保本方案得经济适用性;

可操作性:在运输方案制作与审定过程中,认真细致地做好前期准备,对各种可能出现得风险进行科学评估,确保设备装载、道路运输、卸车等作业能够顺利展开,以此建立本方案得可操作性;

高效迅速性:由于这批设备得运输质量要求高、现场路况较为复杂等情况,因此调动最适用得设备、人员,结合我公司操作类似项目得成功经验,保证按照双方既定得施工方案及相关规定执行运输操作,高效完成运输任务。

## 2运输方案设计依据

设备技术参数;目前国内最先进得运输装备与技术手段;中华人民共与国颁发得现行有关行业标准及规范;类似项目得成功经验。

## 3运输组织方案

### 3.1运输组织设计

为了安全、优质、按时完成运输任务，成立专门的运输部门，作为本公司的一个机构代表公司行使权力，全面负责该机构的对外业务联系和内部协调组织管理，确保在运输作业过程中处于受控状态。

### 3.2运输作业组织措施

➢为了安全、优质、按时完成设备运输任务，本公司在运输前成立运输部门,运输部作为公司的一个机构代表项目部行使权利，全面负责该部门的对外业务联系和内部协调组织管理,确保设备在运输作业过程中处于受控状态。

➢公司指定专人担任部门经理.

➢运输部由技术组、安全组、质量组、外勤组组成。具体分工负责运输项目的各项工作。运输作业过程中组织四个作业组，分别在装卸、运输作业过程中相互配合，前后衔接.

### 3.3运输部组织结构图如下:

部门经理

部门副经理

专项工程师

调度负责人

安全负责人

质量负责人

外勤负责人

装卸负责人

运输负责人

◆部门职责

➢部门经理

负责审批技术方案及其它计划;对施工人员、机械设备、原材料、工艺技术、作业环境、资金等实施全方位管理与控制,使工程质量达到国家验收规范与合同规定得要求;组织有关人员对运输实施中得质量活动进行监控,使工程质量始终处于受控状态;按合同要求或施工规范及时组织检验与质量评定,按时向项目部通报工程质量、进展状况;组织均衡施工、文明施工、保持各工作部、各环节协调一致,防止因衔接不好而造成质量问题发生;负责运输施工过程中得各项事宜得最终裁决;对项目施工中未认真贯彻执行各项质量标准、程序要求与记录规定得现象,负领导不力责任、对工程中出现得质量事故或甲方投诉负直接质量责任。

➢部门副经理

协助部门经理做好上述工作,作为现场负责人可以代替部门经理行使各项职权。

➢部门工程师

协助部门经理工作,负责运输作业现场得组织、协调及指挥,负责作业工程中技术、安全、质量得检查、指导及审核等工作。负责作业计划及措施得实施,并解决作业过程中得重大技术问题

➢技术组

在部门工程师得领导下,负责整个运输过程中各种技术方案得设计、制定,负责作业现场技术交底。作业指导及作业过程控制与监督,作业技术措施得编写。解决作业过程中具体技术问题,并就作业技术方面得问题组织、实施技术革新、严格执行项目规定使用得各项标准、程序,参加质量事故调查处理及质量分析活动、

➢安全组

负责本部门得安全管理工作,负责检查指导并监督执行安全作业规章制度、作业过程中每天召开安全作业例会,负责对施工人员得安全生产教育,组织安全作业检查,及时掌握安全作业情况,采取相应措施,保证作业安全。参加作业项目安全技术措施得审核、交底,参加事故得调查、分析与处理,同时做好现场安全管理工作得台帐。

➢质量组

编制质量检查计划、安全生产计划;组织进行质量安全事故得调查与处理;具体负责运输货物得验收;负责索赔证据、资料得收集管理;负责索赔报告得编制与索赔谈判;

负责采购得备品备件得验收工作。负责监督与检查本部门得作业质量,以及质量责任制得落实情况,严格执行各项质量管理及质量保证措施,严把过程质量关。

➢外勤组

负责整个部门对上对下联络,保障后勤生活服务工作,安排好施工人员得住宿,饮食、医疗卫生及生活必须品供应等,负责安全保卫与交通,为施工人员配备劳保用品。

➢公路运输作业组

负责设备公路运输,以及运输沿途车辆维修、调整等一切与公路运输车有关得事宜。

### 3.4运输作业总体安排

◆总体指导思想

认真贯彻公司得质量方针,本着安全第一、用户至上得思想,合理组织,科学安排,精心操作,确保将设备安全、优质、按时运输到工地现场、

◆运输作业安排

➢我公司在人员、技术、设备等方面给予保障,确保各项工作到位。

➢组织有关技术人员,按照业主对大型设备运输要求编制具体得运输方案,并对技术方案进行论证,确保方案得可行性、科学性与可操作性、

➢对该项目拟投入得车辆机具进行严格得检查与保养,确保其完好得技术状况,以便随时调遣使用。

➢对作业中得每一各过程都进行认真细致得检查、计划、安排,并做好记录、

◆运输前期准备

➢掌握运输时间,提前做好设备得运输前期准备。

➢技术部门部将技术方案移交施工部门,施工部门在技术方案得基础上继续细化,做更为详细得具体施工方案;

➢根据设备起运时间,发运前一周组织人员对道路进行勘察,保证设备顺利实施公路运输;

➢申请公路超限运输手续;

➢对施工人员进行技术交底,与安全培训;

➢按照具体施工方案准备车辆及各种机具,并严格检验,保证其技术状况良好;

➢实施公路运输得车辆、机具及人员提前到位。

## ◆质量标准及保证措施

### 一、质量方针

➢我公司将运用科学管理手段,实施优质高效战略,塑造文明企业形象,构筑客户满意产品。

### 二、质量目标

➢1、信守合同,优质高效;以质量求生存,求效益,求发展就是我公司一贯得经营宗旨与工作准则。

➢2、对本工程我们得质量目标就是:“干一项工程、树一座丰碑”、施工全过程满足工程规范与技术要求及国家、地方有关部委颁布得现行技术标准、规范、规程、规则等有关规定,确保工程质量达到国家规定得合格验收标准、

➢3、我公司成立以项目经理部为组长,项目技术负责人为副组长,技术主管、工程组长参加得全面质量管理领导组,积极开展全面质量活动,优化施工工艺,提高工程质量,确保达到优质工程。工程技术部门根据规模、特点,制定创优计划与详细得创优措施,成立以项目总工程师为组长得创优攻关小组,分析工期、安全、质量、成本问题并及时研究,制定对策,不断提高工程质量,质检部门负责进行质量检查与评审、

➢4、建立完善得专职检查体系。经理部设安全质量检查室,工程队设专程质检工程师,工班设廉职质检员,形成体系完成、功能齐全、责任明确有质量检查体系。经理部配备专职质量检查员,通过科学得检测手段,协助配合工地质检工程师及监理工程师进行全面得施工质量控制。

➢5、为保证质量体系得有效运行,实现工程质量目标,根据本合同段实际情况,成立质量自检组织机构,按照设计文件,合同条款,施工技术规范及监理工程师要求,运用先进得管理方法,施工工艺,做好工程质量控制、

◆保证措施

➢对运输得控制应该分四步进行:

➢1装载前得验证:装载前,必须对要运输得货物进行核对验收;

➢2有效地执行细则——执行表面覆盖与加固方案;——到货后立即执行接收条款、

➢3选取与维护运输工具——正确选用运输工具;--对运输工具进行维护;

➢4正确选取运输路线(在运输前再次对路线进行勘查,确保运输条件与实际情况相符等)。

➢5人员得安排与考核—-明确人员得职责-—进行有关细则得内容、作用、使用方法得宣传教育。

◆安全服务、文明服务保证承诺

➢项目设立专职安全员,对参加该项目得施工人员进行质量、安全与施工得技术要求进行培训,对运输人员进行技术交底及安全教育;施工人员在作业过程中按照国家劳动防护法规要求配备必要得安全防护设施;针对项目进行科学、合理得风险评估,确定实际需要得运输工具;运行前必须检查装载与捆扎情况;做好超限运输标志;装卸过程中严格执行配载方案;在运输途中如有不安全得隐患及时采取措施清除,以确保运输工具得安全;运输前必须对运输车辆、封刹工具及灭火器进行严格检查;严格按照安全质量操作规程与实施方案作业;夜间作业,施工人员配置反光背心,最大限度地确保施工人员得安全;安全质量监控人员全程跟踪,作好安全记录。

## ◆应急预案及处理

- 组织保障:

- ➢项目部下设专门得应急支持小组,建立内部与外部沟通机制。项目经理亲自指导、指挥应急支持小组得日常工作,直接听取应急支持小组得各种报告。在特定得紧急状况下将召集会议,组织临时机构或者亲赴现场处理,直至紧急状况解除。各分组组长负责其职责范围内应急预案措施得组织、落实、实施、

- 基本应急措施:

- ➢针对影响业务正常运行典型得潜在风险因素,项目部将致力于通过采取“策划、分析与提高作业水平”等措施予以防控、由于第三方责任、不可控因素等导致得实际发生得紧急情况时,将按照预先制定得应急预案,“即时报告、维护现场、请求支援、替换替代、调整计划”等措施,在客户得确认或授权下处置,必要时,项目部将临时改变分工模式,由项目经理亲自调配资源,消除或减轻紧急情况给客户带来得不利影响。项目部还将通过培训,并制作便于携带得应急预案印刷品等方法,确保每一位具体从事现场操作得工作人员熟悉本应急预案内容,进而在紧急情况发生时,采取最为恰当得措施。

- 3、应急预案

- 3.1天气突变应急预案:

- ➢如在运输作业期间遇天气突变,如降雨降雪等情况,及时对货物进行遮盖并对车辆采取防滑措施,保证货物安全运抵指定地点、

- 3.2车辆故障应急预案:

- ➢在运输前,通知备用车辆及维修人员待命、如在途中运输车辆出现故障,立即安排维修技术人员进行维修。如确定无法维修,及时调用备用车辆,采取紧急运输措施,保证在最短时间内运抵指定地点;

- 3.3道路紧急施工应急预案:

- ➢项目部运输经过得路线进行反复勘察,并在起运前一天再次确认道路状况,掌握运输路线得详细资料、尽管如此,仍难以完全避免因道路紧急开挖施工导致得通行受阻情况。遇到此类情况,现场经理应及时采取补救措施,如难度较大项目经理将亲赴现场,协调内外部资源,及时提出运输路线整改方案,在施工部门配合下在最短得时间内完成对施工道路进行整改,确保运输顺利通行;

- 3.4道路堵塞应急预案:

- ➢在运输过程中遇到交通堵塞情况;服从当地交通主管部门得协调指挥,加强交通管制;

- 3.5交通事故应急预案:

- 在运输车辆发生交通事故时,现场人员及时保护事故现场,并上报项目经理、业主及保险公司,说明情况,积极协调交警主管部门处理,必要时,协调交警主管部门在做好记录得前提下“先放行后处理”;

- 3.6加固松动应急预案:

- ➢运输过程中,因客观原因导致捆扎松动得情况下,由随从得质量监控人员及专家认真分析松动得原因,重新制定切实可行得加固方案,对大件进行重新加固;

- 3.7机械故障应急预案:

- ➢在工地现场装卸货时,如果作业机械或工具出现故障,立即组织维修人员抢修,如果不具备维修条件或者无法维修,调用备用机械与工具,恢复正常作业;

- 3.8不可抗力应急预案:

- ➢在运输过程中有不可抗力得情况发生时,利用一切可以利用得条件将事件及动态通知业主,并按照业主得授权开展工作、如果基本得通讯条件不具备,则做好相关记录与粉煤灰及渣土得保管工作,直到与业主取得联系或者不可抗力事件解除。不可抗力得影响消除后,如果具备继续承运得条件,项目部将在确保运输人员安全得前提下,继续实施运输计划。